无锡前洲兴华机械有限公司“纺织印染机械生产线技术改造项目”

（固废、噪声）竣工环境保护自主验收意见

无锡前洲兴华机械有限公司（以下简称：我公司）委托无锡市新环化工环境监测站于2021年5月18日、2021年5月19日对我公司“纺织印染机械生产线技术改造项目”（固废、噪声）进行了竣工环境保护验收监测。根据验收监测结果，我单位出具了如下验收意见：

- 一、项目基本情况

无锡前洲兴华机械有限公司（原名无锡登峰机械有限公司）成立于2003年11月，厂址位于无锡市惠山经济开发区前洲配套区龙潭路3号，建设单位于2003年11月填报了《生产车间、办公用房》环境影响申报（登记）表，主要从事涂层机、热定型机的生产。

企业于2018年2月委托苏州市宏宇环境科技股份有限公司编制了《无锡前洲兴华机械有限公司“纺织印染机械生产线技术改造项目”环境影响报告表》，并于2018年2月11日通过无锡市惠山区环境保护局的审批（惠环审【2018】088号）。

本项目于2018年3月10日开工建设，2018年5月6日竣工，调试时间为2018年5月10日至2018年8月10日。

本项目“废水、废气”部分已于2018年8月28日通过建设项目竣工环境保护自主验收，由于当时《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》暂未进行修订，故暂未对“噪声、固废”部分进行验收。

全厂实际生产能力为年产：纺织印染设备50台套（全厂年产涂层机18台、热定型机10台、方块地毯生产线15台、地毯背胶生产线7台）。

本项目总投资840万元，实际环保投资为18万元，环保投资占总投资额的2.1%。

本次验收范围为：《无锡前洲兴华机械有限公司“纺织印染机械生产线技术改造项目”环境影响报告表》（苏州市宏宇环境科技股份有限公司，2017年9月）中固废、噪声内容。

- 二、工程变动情况

项目实际建设后减少3台数控切割机、减少1台压缩机。

项目变动后未导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度的增加。根据《污染影响类建设项目综合重大变动清单（试行）》（环办环评函【2020】688号）文件文件要求，建设项目存在变动，但不属于重大变动，纳入本次环保竣工验收管理。

三、环保要求落实情况

1、噪声污染防治情况

本项目主要噪声源为车床、摇臂钻床、带锯床、剪板机、数控切割机、风机等设备工作噪声，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采取车间、厂房墙壁隔音、距离衰减等综合治理措施。

2、振动污染防治情况

本项目主要振动源为数控冲床、四柱液压机、液压校正机，建设单位已合理布置厂区总平面布局，并采安装橡胶减震垫等措施。

3、固体废弃物污染防治情况

①本项目产生的危险废物有：废乳化液HW09、含漆废液HW49、油漆空桶HW49、废过滤棉HW49，均委托无锡市工业废物安全处置有限公司处置。废UV灯管HW29委托宜兴市苏南固废处理有限公司处置。

②本项目产生的一般废物有：废金属，外售物资回收单位。

③生活垃圾由环卫清运。

所有固体废物零排放。

本项目危废贮存设施内地面铺设环氧树脂层，设置防渗导流沟，防风、防雨、防晒、防雷、防扬散，加锁防盗。收集的危险废物及时贮存至危废间，同时建立危险废物管理制度，设置储存台账，如实记录危险废物储存及处理情况。贮存场所已在出入口设置在线视频监控。

- 危险固体废弃物和一般固体废弃物分开贮存，并设有相应标识牌。本项目固体废物贮存及处理管理检查已参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及 《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等相关要求执行。

4、其他有关情况

本项目噪声排放源、固废贮存场所已按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》［苏环控（1997）122号］及《省生态环境厅关于进一步加强危险废物污染防治工作的实施意见》（苏环办〔2019〕327号）等要求建设。

本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

- 四、环保设施监测结果

根据《无锡前洲兴华机械有限公司“纺织印染机械生产线技术改造项目”竣工环境保护验收监测报告表》，监测结果如下：

1、监测期间的生产工况

根据监测期间原料用量计算，本项目生产负荷满足验收监测技术规范要求。

2、噪声

监测结果表明：验收监测期间，本项目厂界噪声检测点昼间等效声级符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值要求。

3、振动

监测结果表明：验收监测期间，本项目各振动检测点振动排放符合《城市区域环境振动标准》（GB10070-1988)工业集中区铅垂向Z振级标准限值要求。

- 五、验收结论

- 我公司“纺织印染机械生产线技术改造项目”（固废、噪声）环保审批手续及环保档案资料齐全，建立了环境管理制度。项目环保设施及环境管理措施已按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常。项目在实施过程中基本落实了环境影响评价文件及其批复要求，达到《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定要求。无锡前洲兴华机械有限公司“纺织印染机械生产线技术改造项目”（固废、噪声）通过建设项目竣工环境保护验收。

- 无锡前洲兴华机械有限公司

- 2021年5月21日