其他需要说明的事项

## 1环境保护设施设计、施工和验收过程简况

## 1.1设计简况

- 本项目已将建设项目的环境保护设施纳入了初步设计，环境保护设施的设计符合环境保护设计规范的要求，已编制了企业环境保护管理制度，落实了防治污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。

## 1.2施工简况

- 本项目已将环境保护设施纳入了施工合同，环境保护设施的建设进度和资金都能够得到保证。

## 1.3验收过程简况

- 无锡京运通科技有限公司成立于2015年2月，位于无锡惠山工业转型集聚区（北惠路），主要从事光伏设备及元器件制造。

- 无锡京运通科技有限公司自2015年建厂至今，进行了两期环境影响评价，其中《年产9000吨高效多晶硅锭项目》于2015年12月4日通过无锡市惠山区环境保护局的审批，审批文号：惠环审[2015]421号，该项目实际仅建设了三栋厂房，分别为车间一、车间二、车间四，并未进行生产线的建设；《年产12亿片硅晶片项目一期工程》于2020年2月4日通过无锡市行政审批局的审批，审批文号：锡行审环许[2020]5034号，且于2020年11月27日通过竣工环境保护自主验收，现有项目投产后全厂产能为7.2亿片硅晶片。

- 为满足市场需求，本项目利用车间三、车间五、车间六以及车间二、车间四、车间一部分区域，购置大尺寸切片专机，配套智能化自动粘棒线、硅片清洗、分选、包装生产线以及MES系统，建设相关废水处理辅助工程，进行年产10GW大尺寸光伏硅片项目的生产。无锡京运通科技有限公司于2021年6月委托江苏锡澄环境科学研究院有限公司编制了《无锡京运通科技有限公司“年产10GW大尺寸光伏硅片项目”环境影响评价报告表》，并于2021年10月11日通过无锡市行政审批局审批。设计能力为硅晶片12亿片/年，目前本项目第一阶段实际产能为硅晶片6亿片/年；同时，企业将现有项目使用的清洗剂以新带老，更换为环境友好型双组分硅片清洗剂。

- 本项目第一阶段于2021年11月15日开工建设，项目第一阶段2022年6月10日竣工，项目第一阶段调试时间为2022年6月11日至2022年9月11日。

- 验收工作启动时间为2022年6月。企业邀请了江苏环科检测有限公司进行了现场勘查，并编制验收监测方案。2022年11月10日、2022年11月11日，江苏环科检测有限公司（CMA资质编号161012050242）对无锡京运通科技有限公司“年产10GW大尺寸光伏硅片项目（第一阶段：年产硅晶片6亿片）”进行了环保竣工验收监测，监测期间各项环保治理设施正常运行。验收监测报告由无锡京运通科技有限公司编制，验收监测报告于2022年12月完成。

## 1.4公众反馈意见及处理情况

- 建设项目设计、施工和验收期间未收到过公众反馈意见或投诉。

## 2其他环境保护措施的落实情况

## 2.1制度措施落实情况

## （1）环保组织机构及规章制度

## 企业已建立了环保组织机构，机构人员组成及职责分工。

## （2）环境风险防范措施

- 企业已编制了环境风险应急预案，并已报惠山生态环境局，目前正在备案中，相关风险应急措施均已落实。

## 2.2配套措施落实情况

## （1）区域削减及淘汰落后产能

- 本项目不涉及区域内削减污染物总量措施和淘汰落后产能的措施。

## （2）防护距离控制及居民搬迁

- 本项目生产车间外100米卫生防护距离范围内无环境敏感点。

## 2.3其他措施落实情况

- 本项目不涉及林地补偿、珍稀动植物保护、区域环境整治、相关外围工程建设等情况。

## 3整改工作情况

- 无

- 无锡京运通科技有限公司

- 2022年12月